ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание консультационных услуг Контрагента по теме:

Разработка рекомендаций по улучшению геологического обеспечения процессов ПСВ на участке Харасан-2

| № | Наименование | Установленное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель оказания услуг | Анализ и оценка данных геологоразведочных работ и извлечения запасов, выявления негативно влияющих факторов на отработку блоков ПСВ. |
| 2 | Предмет договора | Оказание консультационных услуг по теме: Разработка рекомендаций по улучшению геологического обеспечения процессов ПСВ на участке Харасан-2 |
| 3 | Срок оказания услуг | 90 календарных дней с даты подписания договора |
| 4 | Место оказания услуг | г. Алматы |
| 5 | Объем оказания услуг | Услуги: Разработка рекомендаций по улучшению геологического обеспечения процессов ПСВ на участке Харасан-2: - Анализ фактического состояния и движения запасов урана по всем категориям: - - проверка представленных материалов учета запасов, включая корректность классификации запасов по категориям (балансовые, вскрытые с учетом подтверждения по результатам вскрытия, подготовленные, готовые к добыче, погашенные); - - анализ таблиц учёта движения запасов на анализируемых участках: подтверждение/корректировка параметров, динамика погашения запасов, переход категорий. - - проверка корректности подсчёта вскрываемых запасов по технологическим блокам включая: правильность методики подсчёта, корректность учёта мощности, плотности, содержания урана и тд.; - - проверка данных по подсчету горнорудной массы (ГРМ) на анализируемых участках. - Сопоставление результатов пересчёта запасов технологических блоков - - сравнение полученных данных с графическими материалами: планами рудных тел, разрезами, картами мощности и содержания, схемами распространения рудоносных горизонтов; - - сопоставление сведений о рудных интервалах и ГРМ с данными, размещёнными в геолого-геофизической базе АтомГео автоматизированной системы управления добычей металлов «Рудник»; - - выявление расхождений между пересчитанными запасами и фактическими геологическими материалами, определение возможных причин: литологическая неоднородность, ошибки интерпретации ГИС, недостаточная плотность разведочной сети и тд.; - - разработка рекомендаций по оптимизации процессов геологоразведочных работ, включая: - уточнение методики выделения и параметризации рудных интервалов; - необходимость дополнительного ГИС-контроля; - корректировку подходов к определению мощности рудных тел и объёмов ГРМ; - улучшение согласованности данных между разведкой, графикой и базами данных. |
| 6 | Иные требования | По окончании оказания консультационных услуг Контрагент предоставляет Информационный отчет. |

Начальник ЛМиП ГТП		                                               Мырзабек Г.А.

Зам. ген. директора по НИР				                       Авдеев А.Б.

Список технологических блоков

| п/п | № тех.блока | год сооружения блока | номер геологического блока | кол-во скважин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | откачные | закачные | универсальные | наблюдательные |
| 1 | 11-2-2, 11-2-3 | 15.08.2023 | 1-11-2С₁ | 15 | 40 | 2 | 1 |
| 2 | 6-10-11 | 13.12.2023 | 3²-6-11С₁ | 15 | 32 | 1 | 3 |
| 3 | 6-10-3 | 08.09.2023 | 3¹-6-6С₂ | 8 | 20 | 1 | 1 |
|  |  |  | 2²-9-8С₂ |  |  |  |  |
| 4 | 6-10-8 | 14.05.2024 | 3²-6-14С₂ | 15 | 36 | 3 | 3 |
| 5 | 6-13-16 | 04.06.2023 | 3¹-6-13С₂ | 5 | 20 | 0 | 1 |
| 6 | 6-15-16 | 18.04.2024 | 3²-6-12С₂ | 11 | 28 | 1 | 3 |
| 7 | 6-16-3 | 20.02.2024 | 3²-6-7С₁ | 11 | 25 | 3 | 2 |
|  |  |  | 3¹-6-4С₁ |  |  |  |  |
| 8 | 6-17-13 | 04.12.2023 | 3¹-6-9С₁ | 3 | 10 | 0 | 2 |
| 9 | 6-18-1 | 28.03.2021 | 3¹-6-5С₁ | 8 | 21 | 0 | 1 |
|  |  |  | 3²-6-8С₁ |  |  |  |  |
| 10 | 6-18-6 | 25.03.2024 | 3¹-6-4С₁ | 13 | 26 | 0 | 2 |
|  |  |  | 3²-6-5С₂ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3²-6-7С₁ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3²-6-6С₂ |  |  |  |  |
| 11 | 6-3-6 | 02.05.2023 | 3²-6-2С₁ | 7 | 18 | 2 | 1 |
|  |  |  | 3¹-6-3С₂ |  |  |  |  |
| 12 | 6-6-5а | 07.04.2024 | 3²-6-5С₁ | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | 6-9-10 | 03.09.2021 | 3²-6-1С₂ | 13 | 34 | 0 | 2 |
| 14 | 9-13-2 | 28.09.2022 | 2²-9-10С₂ | 8 | 16 | 0 | 1 |
|  |  |  | 3¹-6-8С₁ |  |  |  |  |
| 15 | 9-2-2 | 17.09.2020 | 2¹-9-4С₁ | 12 | 29 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2²-9-3С₂ |  |  |  |  |
| 16 | 9-4-2 | 25.10.2022 | 2¹-9-2С₂ | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 17 | 9-6-2 | 04.04.2023 | 2¹-9-1С₁ | 11 | 8 | 10 | 2 |
|  |  |  | 2²-9-1С₁ |  |  |  |  |
| 18 | 9-6-3 | 25.01.2024 | 2¹-9-5С₂ | 12 | 30 | 0 | 0 |
| 19 | 9-7-4 | 28.04.2023 | 2¹-9-1С₁ | 6 | 18 | 3 | 2 |
|  |  |  | 3¹-6-2С₂ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3¹-6-1С₁ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2²-9-2С₁ |  |  |  |  |
| 20 | 9-8-7 | 22.06.2024 | 2²-9-9С₂ | 5 | 8 | 0 | 0 |