Приложение № 2

к Договору № ________

от «____» ___________ 2026 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на оказание консультационных услуг по темам: «Составление технико-экономического обоснования к Проекту разработки участка Харасан-1 месторождения урана Северный Харасан», «Составление технико-экономического обоснования к Проекту разработки участка Харасан-2 и юго-восточного фланга месторождения Северный Харасан»

| № | Наименование этапа и основное содержание консультационных услуг | Сроки выполнения (месяц, год) | Стоимость консультационных услуг, тенге | Результаты консультационных услуг, вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | - На основе литературных, архивных источников, материалов экспертного сообщества, международных организаций и компаний, в соответствующих отраслях, выполнить обзор состояния рынка, добываемого полезного ископаемого. - Проведение укрупненных расчетов производственной и полной себестоимости единицы продукта по результатам реализации проекта разработки участка Харасан-1 месторождения урана Северный Харасан - Расчет рентабельности и прибыльности проекта и производства продукции на объекте инвестиций. - Итоговые выкладки по инвестиционной эффективности (NPV, срок окупаемости) технического проекта. - Проведение анализа чувствительности проекта – оценка влияния различных факторов на эффективность проекта. | 60 дней с даты подписания Договора |  | Информационный отчет (Акт выполненных работ) |
| Этап 2 | - На основе литературных, архивных источников, материалов экспертного сообщества, международных организаций и компаний, в соответствующих отраслях, выполнить обзор состояния рынка, добываемого полезного ископаемого. - Проведение укрупненных расчетов производственной и полной себестоимости единицы продукта по результатам реализации проекта разработки участка Харасан-2 и юго-восточного фланга месторождения Северный Харасан. - Расчет рентабельности и прибыльности проекта и производства продукции на объекте инвестиций. - Итоговые выкладки по инвестиционной эффективности (NPV, срок окупаемости) технического проекта. - Проведение анализа чувствительности проекта – оценка влияния различных факторов на эффективность проекта. | 45 дней с даты подписания Договора |  | Информационный отчет (Акт выполненных работ) |