**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по доработке разделов «Книги (раздела) «Охрана окружающей среды» Проекта ликвидации последствий добычи урана на месторождений урана Мынкудук, участок Западный»**

1. **Цель оказываемых услуг:**

Оказание услуг по доработке разделов Книги (раздела) «Охрана окружающей среды» Проекта ликвидации последствий добычи урана на месторождений урана Мынкудук, участок Западный»

1. **Состав оказываемых услуг:**

* Подготовка материалов, по предварительной оценке, воздействия, составление проекта;
* Составление заявления о намечаемой деятельности;
* Разработка отчета о возможных воздействиях на окружающую среду с учетом сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду (разработка Книги (раздела) «Охрана окружающей среды» Проекта ликвидации последствий добычи урана на месторождении урана Мынкудук, участок Западный);
* Разработка проектов нормативов эмиссий в ОС (НДВ, НДС);
* Разработка программы управление отходами (ПУО);
* Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК);
* Разработка плана технических мероприятий по охране окружающей среды на период действия экологического разрешения на воздействие;
* Оформление заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду, в объемах, рассчитанных в проекте.
* Написание заключительного информационного отчета.

1. **Перечень документации, предъявляемой по окончании** **оказываемых услуг:**

По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет.

1. **Срок оказания услуг:** 4 месяца с даты подписания Договора

.

**Начальник ЛМиП ГТП Мырзабек Г.А.**

**И.о. Зам. ген. директора по НИР Айтекеева С.Н.**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на оказание услуг по** **доработке разделов «Книги (раздела) «Охрана окружающей среды» Проекта ликвидации последствий добычи урана на месторождений урана Мынкудук, участок Западный»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа**  **и основное содержание оказания услуг** | **Сроки выполнения**  **(месяц, год)** | **Стоимость оказания услуг, тенге** | **Результаты оказания услуг, вид отчетности** |
| Этап 1 | Подготовка материалов, по предварительной оценке, воздействия, составление проекта;  Составление заявления о намечаемой деятельности;  Разработка отчета о возможных воздействиях на окружающую среду с учетом сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду (разработка Книги (раздела) «Охрана окружающей среды» Проекта ликвидации последствий добычи урана на месторождений урана Мынкудук, участок Западный); | 2 месяца с даты подписания Договора | **900 000** | Информационный отчет (Акт выполненных работ) |
| Этап 2 | Разработка проектов нормативов эмиссий в ОС (НДВ, НДС);  Разработка программы управление отходами (ПУО);  Разработка программы производственного экологического контроля (ПЭК);  Разработка плана технических мероприятий по охране окружающей среды на период действия экологического разрешения на воздействие;  Оформление заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду, в объемах, рассчитанных в проекте.  Написание заключительного информационного отчета. | 4 месяца с даты подписания Договора | **1 000 000** | Информационный отчет (Акт выполненных работ) |

**Начальник ЛМиП ГТП Мырзабек Г.А.**

**И.о. Зам. ген. директора по НИР Айтекеева С.Н.**