ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание консультационных услуг Контрагента по теме:

«Составление технико-экономического обоснования к Проекту разработки участка Харасан-1 месторождения урана Северный Харасан», «Составление технико-экономического обоснования к Проекту разработки участка Харасан-2 и юго-восточного фланга месторождения Северный Харасан»

| № | Наименование | Установленное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель оказания услуг | Целью данной работы является разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) с экономической и финансовой точек зрения целесообразности инвестиций в Проект разработки участка Харасан-1 месторождений урана Северный Харасан и Проект разработки участка Харасан-2 и юго-восточного фланга месторождения Северный Харасан. |
| 2 | Предмет договора | Оказание консультационных услуг Контрагента по теме: «Составление технико-экономического обоснования к Проекту разработки участка Харасан-1 месторождения урана Северный Харасан», «Составление технико-экономического обоснования к Проекту разработки участка Харасан-2 и юго-восточного фланга месторождения Северный Харасан» |
| 3 | Срок оказания услуг | 105 календарных дней с даты подписания договора |
| 4 | Место оказания услуг | г. Алматы |
| 5 | Объем оказания услуг | - Выполнению обзора состоянии рынка, добываемого полезного ископаемого на основе литературных, архивных источников, материалов экспертного сообщества, международных организаций и компаний, в соответствующих отраслях. - Экономической оценке ресурсов и затрат проекта: финансовых, трудовых и материальных. - Проведению укрупненных расчетов производственной и полной себестоимости единицы продукта по результатам реализации проекта. - Расчету рентабельности и прибыльности проекта и производства продукции на объекте инвестиций. - Итоговым выкладкам по инвестиционной эффективности (NPV, срок окупаемости) технического проекта. - Проведению анализа чувствительности проекта – оценка влияния различных факторов на эффективность проекта. - В рамках данной работы должны быть выполнены следующие требования: - Валютой расчёта финансово-экономической модели (ФЭМ) принять национальную валюту Республики Казахстан – казахстанский тенге (KZT). - При составлении ФЭМ в смете эксплуатационных и капитальных затрат предусмотреть ежегодный рост расходов/затрат на 5%. Ставку инфляции принять в соответствии с ожидаемым прогнозом Национального Банка РК. - Прогноз рыночной цены концентрата природного урана принять в ФЭМ согласно данным Заказчика. - Нормы амортизационных отчислений должны соответствовать налоговому учёту РК. Способ вычисления амортизационных отчислений – производственный метод. - Учесть лицензионные и контрактные обязательства недропользователя. - Ставку дисконтирования, используемую в ФЭМ, принять в размере 17,18% согласно данным Национального Банка РК. |
| 6 | Иные требования | По окончании оказания консультационных услуг Исполнитель предоставляет Информационный отчет. |