**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг Контрагента**

**1. Основание для оказания Услуг**

Основанием для оказания услуг являются Договоры №687720/2022/1 от 29.03.2022 г., №106 KSU/22 от 29.03.2022 г., №174-22 от 11.04.2022 г., №694715/2022/1 от 14.06.2022 г., №723064 от 26.07.2022 г., №740818/2022/1 от 28.11.2022 г., №729455/2022/1 от 15.09.2022 г., №730646/2022/1 от 26.07.2022 г. на выполнение НИР по теме «Проведение исследований по оптимизации процессов обращения с отходами производств и потребления на предприятии в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и стандартами GRI».

**2. Наименование оказываемых Услуг**

Услуги по разработке предложений по оптимизации процессов обращения с отходами производства и потребления на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» согласно Экологическому кодексу РК.

**3. Состав Услуг**

1. Предложения по оптимизации организации сбора и временного хранения отходов, обустройству площадок хранения отходов (оценка параметров площадок, контейнеров и пр.).

2. Разработка требований:

- по ежедневному сбору и транспортировке отходов на пункт сортировки (требования к спецмашинам, их оснащенность и т.д.);

- по организации пункта сортировки отходов по видам (требования к пункту сортировки, оснащенность, и т.д.);

- по разделению отсортированных отходов по принципу – товарные отходы (повторное использование, реализация) и отходы, которые будут подвергнуты на дальнейшую утилизацию, захоронение и переработку в специализированные организации.

3. Предложения по управлению буровыми шламами.

4. Рекомендации по обращению с пищевыми отходами (передача специализированным организациям или организация сжигания на инсинераторе и др.)

5. Подготовка отчета о возможных воздействиях ликвидационных работ на окружающую среду для актуализации Планов ликвидации последствии деятельности ДЗО «АО «Казатомпром».

**4. Требования к оказанию услуг**

Услуги Исполнителем для Заказчика должны оказываться в полном объеме и с надлежащим качеством.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на оказание услуг Контрагента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа и основное содержание работы** | **Сроки выполнения**  **(месяц, год)** | **Стоимость работы без НДС, тенге** | **Результаты работы, вид отчетности** |
| 1 | Предложения по оптимизации организации сбора и временного хранения отходов, обустройству площадок хранения отходов (оценка параметров площадок, контейнеров и пр.). | 60 к.д. с д.з.д. | 900 000 | Отчёт по оптимизации процессов обращения с отходами производства и потребления на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» согласно Экологическому кодексу РК. |
| 2  5 | Разработка требований:  - по ежедневному сбору и транспортировке отходов на пункт сортировки (требования к спецмашинам, их оснащенность и т.д.);  - по организации пункта сортировки отходов по видам (требования к пункту сортировки, оснащенность, и т.д.);  - по разделению отсортированных отходов по принципу – товарные отходы (повторное использование, реализация) и отходы, которые будут подвергнуты на дальнейшую утилизацию, захоронение и переработку в специализированные организации. |
| 3 | Предложения по управлению буровыми шламами. |
| 4 | Рекомендации по обращению с пищевыми отходами (передача специализированным организациям или организация сжигания на инсинераторе и др.) |
| 5 | Подготовка отчета о возможных воздействиях ликвидационных работ для Актуализации «Плана ликвидации последствии деятельности ДЗО «АО «Казатомпром». | 120 к.д. с д.з.д. | 900 000 | Отчет о возможных воздействиях ликвидационных работ на окружающую среду для актуализации Планов ликвидации последствии деятельности ДЗО «АО «Казатомпром». |