**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг Контрагента**

**1. Основание для оказания Услуг**

Основанием для проведения услуг является Договор № 740459/2022/1 от 01.09.2022г с АО «НАК «Казатомпром» на тему НИР: «Получение перрената аммония технической чистоты на мобильной установке».

**2. Наименование оказываемых Услуг**

Оказание услуг по вопросам проектирования (разработка чертежей) для изготовления экспериментального десорбционного, экстракционного и вспомогательного технологического оборудования в рамках оснащения опытно-промышленной мобильной установки.

**3. Состав Услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Срок оказания услуг** | **Стоимость с учетом НДС** |
| **1** | Разработка эскизного проекта чертежей десорбционного, экстракционного и вспомогательного оборудования мобильной установки производительностью 250 кг/год перрената аммония технической чистоты. | **35** | **1 104 800** |
| **2** | Основной комплект конструкторских документов | **25** | **778 163** |
| **3** | **Итого стоимость услуг:** | **60** | **1 882 963** |

**4. Требования к оказанию Услуг**

* Услуги по настоящему Договору должны быть оказаны в полном объеме и с надлежащим качеством.
* Инженер-конструктор должен обладать необходимой квалификацией и опытом, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

**Срок оказания Услуг: 60 календарных дней** с даты подписания Договора возмездного оказания услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Разработал:**  **Начальник ЛРНН**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Искаков З.А.** | **Утвердил:**  **Заместитель Генерального директора по НИР**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Копбаева М.П.** |